Договор подряда № 48/15

на ремонт квартиры  по адресу Московская область,                        район, поселок                               , улица Набережная дом 6  (далее по тексту-«объект»).

г. Москва								                       «    »    сентября  2015 г.

, далее «Заказчик», действующий от себя лично с одной стороны, и ООО «Строй Гарант», в лице директора Рыбакина Василия Александровича, действующего на основании Устава предприятия, далее «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

«Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» произвести на объекте «Заказчика» своими силами, инструментами, механизмами ремонтно-отделочные  работы (далее по тексту – работы) – ремонт объекта, и согласованных с «Заказчиком» перечнем работ (Приложение № 1 к Договору), с соблюдением строительных норм и правил, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и уплатить установленную Договором цену.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Начало выполнения работ по Договору: «    »    сентября   2015 года.

  - Окончание выполнения работ по Договору: «    »   декабря  2015 года.

  - Срок выполнения работ может быть изменен только по письменному соглашению Сторон Договора.

  - «Исполнитель» обязуется проводить работы в рабочие дни с 8 ч.00 мин. до 19 ч.00 мин. и в выходные дни, а «Заказчик» обязуется  обеспечить проведение данных работ и допуск рабочих на объект.

3. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

  - «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ОБЯЗАН:

    - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать объект «Заказчику» в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

    - Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. «Исполнитель» несет ответственность за нарушение указанных требований.

    - При готовности объекта в целом «Исполнитель» в 2-дневный срок должен известить об этом «Заказчика».

    - Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии «Заказчика».

    - Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных «Заказчиком» материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от «Исполнителя» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Сроки приостановления работ не включаются в общий срок договора или этапа работ.

    - Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. Нести ответственность за качество выполняемых Субподрядчиками работ. Не допускать нарушения общественного порядка, употребление алкогольных и наркотических напитков, препаратов и т.п., других правонарушений рабочими на объекте.

3.1.7     Нести полную материальную ответственность перед «Заказчиком» и третьими лицами в случае                   возникновения ущерба в результате исполнения настоящего Договора, в том числе при выполнении    работ Субподрядчиками.

  - «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗАН:

    - Передать «Исполнителю» в 2-дневный срок со дня подписания договора по акту, подписанному «Исполнителем» и «Заказчиком», на период выполнения работ, объект, пригодный  для производства работ.

    - Обеспечить осуществление авторского надзора за работами.

    - Своевременно оплачивать стоимость  работ и строительных материалов в соответствии со сроками, установленными Договором.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

    - До начала выполнения работ «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» «точки» подключения электроэнергии, водопровода и канализации.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

  - «Исполнитель» назначает своего ответственного представителя, который от имени «Исполнителя» будет осуществлять технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, включая входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у «Заказчика» и/или его представителей в ходе контроля за ходом строительства. Ответственным представителем «Исполнителя» является гр. Медведев М.И.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

  - Стоимость выполняемых работ 471259 ( четыреста семьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять )рублей 50 копеек , согласно Приложения №1 (цена окончательная и изменениям не подлежит, кроме пункта о транспортных расходах и погрузочно-разгрузочных работах).

  - Дополнительные работы оплачиваются отдельно.(сверх суммы, указанной в п.5.1).

  - Оплата «Заказчиком»  строительно-ремонтных работ производится каждые 14 дней, с момента  начала работ, в соответствии с Приложением №1, согласно актов выполненных работ .

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

  - «Исполнитель» принимает на себя обязательство обеспечить строительство объекта «черновыми» строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметой, являющейся Приложением № 1 к Договору.

  - «Заказчик» имеет право участвовать в закупке и выборе строительных материалов и оборудования, а «Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» платежные документы в подтверждение всех произведенных закупок.

  - «Заказчик» осуществляет финансирование закупок материалов и оборудования. В случае, если «Заказчик» участвует в закупке строительных материалов, он осуществляет прямые расчеты с поставщиками. Если «Исполнитель» самостоятельно осуществляет закупку материалов, он должен предоставить информацию о необходимой для закупки сумме аванса не позднее 2 (Двух) дней до предполагаемой закупки.

  - «Исполнитель» обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

  - «Исполнитель» гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать требованиям, указанным в документации, переданной «Заказчиком», государственным стандартам, техническим условиям. Не позднее 3 (Трех) дней до окончания выполнения работ «Исполнитель» предоставляет полный отчет по произведенным затратам. Стороны производят взаиморасчет после согласования отчета «Заказчиком» в срок не позднее 2 (Двух) дней со дня такого согласования. «Заказчик» вправе зачесть сумму неизрасходованного аванса на материалы в счет оплаты за ремонтно - отделочные работы.

  - «Заказчик» самостоятельно осуществляет выбор, закупку, доставку и оплату «чистовых» строительных материалов (плитка, паркетная доска, розетки, двери, светильники и т.п.). «Исполнитель» обязуется уведомлять «Заказчика» о необходимых для выполнения работ сроках поставки «чистовых» строительных материалов.

  - «Исполнитель» несет ответственность за неправильное использование материалов, обязан предоставить «Заказчику» отчет об их израсходовании и возвратить остаток.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

  - «Исполнитель» обязан сообщить «Заказчику» за 2 (Два) дня до приемки о готовности работ к сдаче. Приемка работ оформляется актом выполненных работ, который «Исполнитель» в подписанном со стороны «Исполнителя» виде в двух экземплярах предоставляет «Заказчику». «Заказчик» обязан подписать акты и направить «Исполнителю» подписанный со своей стороны Акт в течение 2 (Двух) дней со дня его получения. В случае обнаружения недостатков в работе «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» в тот же срок перечень замечаний в письменном виде (мотивированный отказ).

  - «Исполнитель» обязан устранить все замечания, указанные в мотивированном отказе, в срок, установленный в мотивированном отказе. После устранения замечаний сдача-приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.1 Договора.

  - Приемка осуществляется комиссией в составе «Заказчика» и «Исполнителя».

  - Устранение недостатков по замечаниям «Заказчика» и комиссии производится за счет «Исполнителя».

  - В случае разногласия между «Заказчиком» и «Исполнителя» по качеству произведенного ремонта, «Заказчик» вправе требовать назначения экспертизы. Оплата экспертизы проводится стороной,  которой вынесено решение. При основательности претензии «Исполнитель» обязан за свой счет в недельный срок устранить недоделки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в том числе:

- за нарушение установленных сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5%.

- в случае нарушения «Заказчиком»  сроков финансирования работ и оплаты выполненных работ более, чем на 30 дней, «Заказчик» оплачивает неустойку Исполнителю  в размере 0,1% от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5%  от их стоимости.

9. ГАРАНТИИ.

  - Исполнитель гарантирует:

- качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП;

- устранение дефектов и недостатков, причиненных по вине Исполнителя и выявленных при проведении и приемке работ и в гарантийный период.

  - Гарантийный срок на все произведенные Исполнителем по настоящему договору ремонтно-отделочные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца от дня подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

  - Приложение №1. Сметная документация.

  - Приложение №2. Примерный расчет черновых материалов.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:    Генеральный Директор                          Рыбакин В. А.

ООО "СтройГарант"    ИНН 7727722347     КПП 772701001    БИК 044525716
ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва     к.с. 30101810100000000716     р.с. 40702810400000006811

«ЗАКАЗЧИК»: